АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_______________________________________________________

10.06.2022 № 48-п                                                                       с. Алексеевка

Об утверждении программы комплексного развития

систем транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского

поселения Любинского муниципального района Омской области

на 2022 – 2035 годы

В целях разработки комплекса мероприятий направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Алексеевского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением правительства Российской Федерации от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений и городских округов»,  пунктом 5 части 1 статьи 4, статьей 32 Устава Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области, Администрация Алексеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на 2022-2035гг. согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Алексеевский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Алексеевского сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой

Глава Алексеевского

сельского поселения                                       	В.А. Разумов

Приложение к Постановлению

Администрации Алексеевского

сельского поселения

от «10» июня 2022 г. №00-п

ПРОГРАММА

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры

Алексеевского сельского поселения

Любинского муниципального района Омской области

на 2022-2035годы»

# с. Алексеевка

# 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

2. Введение

3.Характеристика существующего состояния систем транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения

4. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения

5. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

6. Принципиальные варианты и мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

7. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения

8. Целевые показатели (индикаторы) программы

9.Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения

10. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

11. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Алексеевского сельского поселения

12. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения на 2022-2035годы

| Наименование | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения на 2022-2035 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Разработчик программы | Администрация Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области |
| Соисполнители программы | Организации транспортного обслуживания |
| Цель программы | Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения |
| Задачи программы | Основными задачами подпрограммы являются: - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели | - увеличение протяженности дорог с твердым покрытием; - обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры; - повышение безопасности дорожного движения. - приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения. |
| Срок и этапы реализации программы | Период реализации Программы с 2022 по 2035 годы. |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования Программы составляет в 2022-2035 годах составляет 13400 тыс.рублей за счет бюджетных средств разных уровней. Финансирование из бюджета сельского поселения ежегодно уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. Показатели финансирования подлежат уточнению с учетом разработанной проектно-сметной документации и фактического выделения средств из бюджетов всех уровней. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - Повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры - совершенствование улично -дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения |

- ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области на период с 2022 по 2035 год разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 6 октября 2003 года;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Постановление Правительства РФ «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» №1440 от 25 декабря 2015 года

Программа определяет основные направления развития транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения, в том числе, социально- экономического и градостроительного поселения, транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения и перевоза грузов по видам транспорта, уровня автомобилизации, параметров дорожного движения, показатели безопасности дорожного движения, негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

Основу подпрограммы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного комплекса Российской Федерации.

Цели и задачи программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности, формирование условий для социально- экономического развития, повышение безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность, снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

- Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Алексеевского сельского поселения

Алексеевского сельское поселение расположено в лесостепной зоне в 120 км северо-западнее г.Омска и 60 км от районного центра р.п.Любинский. В состав Алексеевского сельского поселения входят 9 населенных пунктов.

Климат данной местности - резко континентальный, с началом положительных температур в конце апреля в первой декаде мая, температура воздуха максимально поднимается до 30˚, но лето короткое и первые заморозки отмечаются уже в августе месяце. Зима снежная, с минимальными температурами до -40˚. Высота снежного покрова составляет 45 - 70см.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах 70-138 дней. Средняя продолжительность - 98 дней. Устойчивый снежный покров появляется, в среднем, 14 ноября и сходит к 3 апреля. Число дней в году со снежным покровом - 158 дней.

Основными природными ресурсами поселения являются:

глины (суглинки) – кирпичное сырье, суммарные запасы не определены (глинистого материала), могут  служить сырьевой базой для кирпичных заводов. В настоящее время месторождения не разрабатываются;

подземные воды - для добычи  подземных вод имеются шахтные колодцы, вода из колодцев  используется на хозяйственно-питьевые нужды  населения, водопой домашних животных, лесной фонд – 14 % площади поселения, общий запас древесины – 530100 куб. м. Промышленная заготовка и переработка древесины на территории района не ведется. Лесосырьевые ресурсы практически отсутствуют ввиду неблагоприятного породного состава, неблагоприятного распределения по возрастам.

На территории Алексеевского сельского поселения находится Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Лузинская дача», общая площадь – 30,4 тыс.га.

В состав Алексеевского сельского поселения входят земли следующих населенных пунктов:

- село Алексеевка;

- поселок Алексеевский;

- поселок  Драгунский;

- деревня Малая Черноостровка

- поселок Щучье

- поселок Первомайский

- деревня Голубки

- п. остановочный пункт 2624

- п. Алексеевское Лесничество.

Внешние связи Алексеевского сельского поселения поддерживаются круглогодично автомобильным транспортом и железнодорожным транспортом. Расстояние от с. Алексеевка до районного центра р.п. Любинский по автодороге с твердым покрытием – 60 км.

Сооружения речного, воздушного  сообщения в Алексеевском сельском поселении отсутствуют.

На территории сельского поселения транспортных предприятий, которые осуществляет перевозку пассажиров не имеется. В населенных пунктах сельского поселения регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и транспорт АСУ СО «Драгунский интернат», доставляющий рабочих в интернат из с. Алексеевка и на ж/д ст. Драгунская, два раза в день.

В настоящее время внешние связи Алексеевского сельского поселения поддерживаются транспортной сетью автомобильных дорог общего пользования местного значения и РЖД. По территории Алексеевского сельского поселения проходят автомобильные дороги общего пользования протяженностью 33,15 км, из которых всего 14,647 км с твердым асфальтовым покрытием и 18,503 км с грунтовым покрытием. Перечень дорог местного значения приведен в таблице:

ПЕРЕЧЕНЬ

автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, относящихся к муниципальной собственности Алексеевского сельского поселения Любинского муниципального района Омской области

| №п/п | Идентификационный номер | наименование дороги | Протяженность (км) | Категория дороги согласно ГОСТ 52398-2005 | В т.ч. с твердым покрытием (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 52 229 802 1 | с. Алексеевка ул. Пушкина от ул. Ленина до ул. Пушкина дома №7 и до дома № 30 | 0,8 | IV | 0,710 |
| 2 | 52 229 802 2 | с. Алексеевка ул. Ленина от ул. Комсомольской до полевой дороги | 1 | IV | 1,099 |
| 3 | 52 229 802 3 | с. Алексеевка ул. Кирова от ул. Комсомольской до полевой дороги | 1 | IV | 1,059 |
| 4 | 52 229 802 4 | с. Алексеевка ул. Островского от ул. Комсомольская до полевой дороги. | 1,636 | IV | 1,053 |
| 5 | 52 229 802 5 | с. Алексеевка ул. Чапаева от ул. Комсомольская до полевой дороги | 1 | IV | 1 |
| 6 | 52 229 802 6 | с. Алексеевка ул. Северная | 1 | IV | - |
| 7 | 52 229 802 7 | с. Алексеевка ул. Комсомольская от ул. Молодежная до Объездной дороги | 0,8 | IV | 0,597 |
| 8 | 52 229 802 8 | с. Алексеевка ул. Совхозная от ул. Комсомольской до дома № 32 ул. Совхозной | 0,9 | IV | 1,368 |
| 9 | 52 229 802 9 | с. Алексеевка ул. Рабочая о дома № 1 до дома№ 45 | 1,264 | IV | 1,264 |
| 10 | 52 229 802 10 | с. Алексеевка ул. Новая от дома №2 до дома № 18 | 1,4 | IV | 0,487; |
|  | 52 229 802 | с. Алексеевка ул. Новая от дома №1 до дома № 37 | 1,4 | IV | 0,785 |
| 11 | 52 229 802 11 | с. Алексеевка ул. Степная | 0,6 | IV | 0,543 |
| 12 | 52 229 802 12 | с. Алексеевка ул. Зеленая | 0,6 | IV | 0,572 |
| 13 | 52 229 802 13 | с. Алексеевка ул. Молодежная от ул. Школьной до полевой дороги | 0,6 | IV | 0,394 |
| 14 | 52 229 802 14 | с. Алексеевка ул. Октябрьская от дома № 1 до дома № 29 | 1,1 | IV | 1,255 |
| 15 | 52 229 802 15 | с. Алексеевка ул. Колхозная от дома № 1 до дома № 26 | 0,5 | IV | 0,495 |
| 16 | 52 229 802 16 | с. Алексеевка ул. Лермонтова от дома 3 1 до полевой дороги | 1 | IV | 0,369 |
| 17 | 52 229 802 17 | с. Алексеевка переулок Школьный от ул. Степная до ул. Совхозная | 0,6 | IV | 0,721 |
| 18 | 52 229 802 18 | с. Алексеевка Переулок 2 | 0,8 | IV | - |
| 19 | 52 229 802 19 | с. Алексеевка Переулок 3 | 0,8 | IV | - |
| 20 | 52 229 802 20 | с. Алексеевка Переулок 4 | 0,6 | IV | - |
| 21 | 52 229 802 21 | с. Алексеевка Переулок 5 | 0,6 | IV | - |
| 22 | 52 229 802 22 | с. Алексеевка Переулок 6 | 0,8 | IV | - |
| 23 | 52 229 802 23 | с. Алексеевка Переулок 7 | 0,8 | IV | - |
| 24 | 52 229 802 24 | с. Алексеевка Переулок 8 | 0,6 | IV | - |
| 25 | 52 229 802 25 | с. Алексеевка переулок 9 | 0,8 | IV | - |
| 26 | 52 229 802 26 | д. Малая Черноостровка ул. Школьная | 0,55 | IV | - |
| 27 | 52 229 802 27 | д. Малая Черноостровка ул. Центральная | 0,55 | IV | - |
| 28 | 52 229 802 28 | п. Щучье ул. Новая | 0,6 | IV | - |
| 29 | 52 229 802 29 | п. Щучье ул. Центральная | 1,0 | IV | - |
| 30 | 52 229 802 30 | п. Щучье ул. Зеленая | 0,5 | IV | - |
| 31 | 52 229 802 31 | п. Первомайский ул. Центральная | 1,15 | IV | - |
| 32 | 52 229 802 32 | п. Первомайский ул. Степная | 1,0 | IV | - |
| 33 | 52 229 802 33 | д. Голубки ул. Центральная | 1,8 | IV | - |
| 34 | 52 229 802 34 | д. Голубки ул. Новая | 0,8 | IV | - |
| 35 | 52 229 802 35 | п. Алексеевский ул. Лесная от дома № 1 до дома № 36 | 1,2 | IV | 0,611 |
| 36 | 52 229 802 36 | п. Драгунский ул. Лесная | 0,9 | IV | - |
| 37 | 52 229 802 37 | п. Драгунский ул. Зеленая от дороги на пос. Драгунский до полевой дороги | 0,3 | IV | - |
| 38 | 52 229 802 38 | п. Драгунский ул. Молодежная | 0,35 | IV | - |
| 39 | 52 229 802 39 | п. Драгунский ул. Цетральная от дома №1 до дома № 3 | 0,35 | IV | 0,265 |
| 40 | 52 229 802 40 | Остановочный пункт 2624 | 0,1 | IV | - |
| 41 | 52 229 802 41 | Алексеевское лесничество ул. Лесная | 0,4 | IV | - |
| 42 | 52 229 802 42 |  |  |  |  |
|  | Итого по поселению: | 33,15 | 33,15 |  | 14,647 |

Село Алексеевка соединяет с районным центром р.п. Любинский дорога регионального значения Любинский  - Алексеевка протяженностью 60км.

Одной из основных проблем автодорожной сети Алексеевского сельского поселения является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствует требуемому техническому уровню.

Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется за счет ежегодного ремонта автодорог с твердым покрытием и грейдированием автодорог с грунтовым покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог, требующих ремонта.

Для передвижения пешеходов тротуары не предусмотрены. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены.

На территории поселения пешеходное и велосипедное движение организовано по дорогам и пешеходным дорожкам в границах существующей линии застройки.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов груза на территории поселения

В состав Алексеевского сельского поселения входят девять населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между с. Алексеевка и населенными пунктами Алексеевского сельского поселения.

| Населенные пункты | Расстояние до с. Алексеевка км |
| --- | --- |
| поселок Алексеевский | 4 км |
| поселок Драгунский | 10км |
| деревня Малая Черноостровка | 8 км |
| поселок Щучье | 13 км |
| поселок Первомайский | 19 км |
| деревня Голубки | 12 км |
| остановочный пункт 2624 | 17 км |
| Алексеевское Лесничество | 5 км |

Населенные пункты Алексеевского сельского поселения сформированы застройкой усадебного типа с нечетко выраженной прямоугольной структурой улично-дорожной сети, обусловленной природным и историческим факторами.

Основными транспортными артериями в населенных пунктах сельского поселения являются главные улицы и основные улицы в жилой застройке. Данные улицы обеспечивают связь внутри жилых территорий и с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Основные маршруты движения грузовых потоков в населенных пунктах на сегодняшний день проходят по поселковым дорогам, а также по центральным улицам. Интенсивность грузового транспорта незначительная.

Таблица 3. Общие данные по уличной и дорожной сети в пределах МО.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Данные на 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее протяжение уличной сети | км | 33,150 |
| 2 | Общая площадь уличной сети | тыс.кв.м. | 219518,5 |
| 3 | Плотность улично-дорожной сети | км/км2 |  |
| 4 | Площадь застроенной территории | км2 |  |

В результате анализа улично-дорожной сети Алексеевского сельского поселения выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта:

    - неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог;

    - недостаточность ширины проезжей части (4-5 м);

    - значительная протяженность грунтовых дорог;

    - отсутствие дифференцирования улиц по назначению;

    - недостаточное искусственное освещение;

    - отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов.

- Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозов грузов на территории.

На территории Алексеевского сельского поселения объекты транспортной инфраструктуры отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры

Уровень автомобилизации в сельском поселении на 2022 год составил 95 легковых автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту. Парк легковых автомобилей составляет порядка 226 машин.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время в сельском поселении  требуется строительство СТО и не требуется  АЗС.

Размещение гаражей на сегодняшний день не требуется, так как дома в жилой застройке имеют придомовые участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей.

Транспортные средства, осуществляющих грузовые перевозки и личный грузовой автотранспорт населения, передвигается по дорогам общего пользования сельского поселения в соответствии с ПДД РФ.

- Принципиальные варианты и мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капитального ремонта дорог.

Проектные решения по развитию сети внешних автодорог заключаются в проведении ремонтных мероприятий автодорог местного значения, обеспечивающих населенные пункты устойчивыми внутренними и внешними транспортными связями.

В целях повышения качественного уровня дорожной сети Алексеевского сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки, предлагается в период действия Программы, реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий Программы комплексного развития систем транспортной
инфраструктуры на территории сельского поселения на 2022 - 2035 годы

| Населенный пункт | Показатели | Ед.изм. | Кол-во | Реконструкция I оч. | Реконструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | II оч. |
| с. Алексеевка. | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 21,6 | 21,6 |  |
|  | главных улиц; | км | 4,9 | 4,9 | 0 |
|  | основных улиц | км | 14,6 | 14,6 | 0 |
|  | поселковая дорога | км | 2,1 | 2,1 | 0 |
| п. Алексеевский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,2 | 0 | 1,2 |
|  | главных улиц | км | 1,2 | 0 | 1,2 |
|  | основных улиц | км | 0 | 0 | 0 |
|  | поселковая дорога | км | 0 | 0 | 0 |
| п. Драгунский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,9 | 0 | 1,9 |
|  | главных улиц | км | 0,9 | 0 | 0,9 |
|  | основных улиц | км | 1 | 0 | 1 |
|  | поселковая дорога | км | 0 | 0 | 0 |
| д.Малая Черноостровка | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 1,1 | 0 | 1,1 |
|  | главных улиц | км | 0,55 | 0 | 0,55 |
|  | основных улиц | км | 0,55 | 0 | 0,55 |
|  | поселковая дорога | км | 0 | 0 | 0,55 |
| п. Щучье | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,1 | 0 | 2,1 |
|  | главных улиц | км | 1 |  | 1 |
|  | основных улиц | км | 1,1 | 0 | 1,1 |
|  | поселковая дорога | км | 0 | 0 | 0 |
| п. Первомайский | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,15 | 0 | 2,15 |
|  | главных улиц | км | 1,15 | 0 | 1,15 |
|  | основных улиц | км | 1 | 0 | 1 |
|  | поселковая дорога | км | 0 | 0 | 0 |
| д. Голубки | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 2,6 | 0 | 2,6 |
|  | главных улиц | км | 1,8 | 0 | 1,8 |
|  | основных улиц | км | 0,8 | 0 | 0,8 |
|  | поселковая дорога | км | 0 | 0 | 0 |
| остановочный пункт 2624 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  | главных улиц | км | 0 | 0 | 0 |
|  | основных улиц | км | 0,1 | 0 | 0,1 |
|  | поселковая дорога | км | 0 | 0 | 0 |
| Алексеевское Лесничество | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 0,4 | 0 | 0,4 |
|  | главных улиц | км | 0 | 0 | 0 |
|  | основных улиц | км | 0,4 | 0 | 0,4 |
|  | поселковая дорога | км | 0 | 0 | 0 |

Реконструкция улично-дорожной сети максимально решает транспортные проблемы: обеспечивает необходимыми связями населенные пункты, обеспечивает удобные выходы на региональные автодороги.

- Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения

| № | Наименование | Цели и задачи программы | Источники финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджеты всех уровней и частные инвестиции | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. областной бюджет | В т.ч. бюджет сельског о поселен ия | В т.ч. вне- бюджетн ые источник и |
| 1 | Ремонт автомобильных дорог | Обеспечение населения качественным транспортным сообщением | 13490,00 | 0 | 9490,00 | 4000,00 | 0 |
| 2 | Содержание участков автомобильных дорог | Повышение качества улично- дорожной | 8133,00 | 0 |  | 8133,00 | 0 |
|  | Итого |  | 21623,00 | 0 | 9490,00 | 12133,00 |  |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного

передвижения не планируется.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта,

транспортных средств коммунальных и дорожных служб не планируется;

Мероприятия развития сети дорог в сельском поселении:

- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения и искусственных сооружений на них;

- сохранение участков дорожно - уличной сети, показатели которых

соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования

местного значения и искусственных сооружений на них.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по

решению заказчика в соответствии с потребностями в развитии объектов транспортной инфраструктуры могут включать:

- паспортизацию и кадастровый учет автомобильных дорог общего

пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного

значения и искусственных сооружений на них;

- сохранение участков дорожно - уличной сети, показатели которых

соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным характеристикам дорог соответственно их категории.

- Целевые показатели (индикаторы) программы

- увеличение протяженности дорог с твердым покрытием;

- обеспечение населения качественными услугами транспортной инфраструктуры;

- повышение безопасности дорожного движения.

9.Оценка эффективности мероприятий развития социальной инфраструктуры

Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Алексеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование объекта |  | Цель реализации | Сроки реализации |  | Общая сметная стоимость, тыс.руб. | Единица измерения (м2) | Финансовые потребности, тыс.руб.(без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |  |  | на весь период 2022-2035 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |  |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1. | Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Повышение качества улично- дорожной сети | 2022 | 2035 | 13499 | 9250 | 4000 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  | Админстрация Алексеевского сельского поселения, областной бюджет |
| 2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Безопасность движения | 2022 | 2035 | 8133 | 331500 | 8133 | 813,3 | 813,3 | 813,3 | 813,3 | 813,3 | 813,3 | 813,3 | 813,3 | 813,3 | 813,3 |  |  |  |  | Админстрация Алексеевского сельского поселения |
|  | Итого |  |  |  |  | 21632 | 340750 | 12133 | 1213,3 | 1213,3 | 1213,3 | 1213,3 | 1213,3 | 1213,3 | 1213,3 | 1213,3 | 1213,3 | 1213,3 |  |  |  |  |  |

10 Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- формирование условий для социально- экономического развития сельского поселения;

-повышение безопасности дорожного движения;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность

-снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

11. Предложение по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Алексеевского сельского поселения

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение
институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и может изменяться в соответствии с градостроительным законодательством. Функции мониторинга по реализации
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения осуществляет администрация сельского поселения

12. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Алексеевского сельского поселения. Она же осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Подпрограммы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации подпрограммы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 14 лет и подлежит корректировке ежегодно. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета, а также средства областного бюджета при участии в Программах регионального значения.

Принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Алексеевского сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.

Изменения в Программу, сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.